Приложение № 1

к приказу № ___ от ____________2009 года

П Л А Н

мероприятий по подготовке МОУ _____РСОШ №2____________к новому 2009-2010 учебному году

| №/пп | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |
| 1. | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | Рощин А.В. | июль |  |  |
| 2. | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание | Новикова Л.И. | август |  |  |
| 3. | Установка системы тревожной сигнализации |  |  |  |  |
| 4. | Установка системы дымоудаления |  |  |  |  |
| 5. | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений |  |  |  |  |
| 6. | Оборудование путей эвакуации |  |  |  |  |
| 7. | Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |
| 8. | Оборудование аварийного освещения зданий |  |  |  |  |
| 9. | Проведение замеров сопротивления изоляции | Рощин А.В. | июнь |  |  |
| 10. | Планы эвакуации | Рощин А.В. | июль | Выполнено |  |
| 11. | Железные решетки на окнах (распашные) |  |  |  |  |
| 12. | Проведение занятий по курсу ОБЖ – пожарная безопасность | Катаманов Н.Г. | июнь | Выполнено |  |
| 13. | Проверка пожарных лестниц | Рощин А.В. | июнь | Выполнено |  |
| 14. | Выполнение требований пожнадзора к кабинету химии | Рощина А.В. | июнь | Выполнено |  |
| 15. | Оборудование пожарных водоемов | Рощин А.А. | июнь | Выполнено |  |
| 16. | Документация: |  |  |  |  |
|  | - договор на обслуживание пожарной сигнализации; | Рощин А.В. | июнь | Выполнено |  |
|  | - акт о замере сопротивления изоляции; |  |  |  |  |
|  | - акт огнезащитной обработки деревянных конструкций; |  |  |  |  |
|  | - приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность; | Новикова Л.И. | Площадки июнь-август | Выполнено |  |
|  | - инструктаж о мерах пожарной безопасности; | Новикова Л.И. |  | Выполнено |  |
|  | - журнал инструктажа; |  |  |  |  |
|  | - план действий администрации и работников ОУ в случае пожара; |  |  |  |  |
|  | - памятка о мерах пожарной безопасности; |  |  |  |  |
|  | - инструкция дежурному администратору по пожарной безопасности; |  |  |  |  |
|  | - акт проверки пожарных лестниц. | Рощин А.В. | июнь |  |  |
| Санитарные, гигиенические медицинские мероприятия |
| 1. | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием |  |  |  |  |
| 2. | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения |  |  |  |  |
| 3. | Оборудование (ремонт) систем отопления | Рощин А.В. | июль |  |  |
| 4. | Оборудование (ремонт) системы энергоснабжения по соблюдению уровня освещенности | Рощин А.В. | август |  |  |
| 5. | Организация горячего питания | Новикова Л.И. | лето |  |  |
| 6. | Оборудование медицинских кабинетов. | Рощин А.В. | июнь-август |  |  |
| 7. | Прохождение медосмотра персоналом | Новикова Л.И. | июль-август |  |  |
| 8. | Оборудование классов мебелью соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся с соответствующей маркировкой. | Новикова Л.И. | июнь-август |  |  |
| 9. | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | Новикова Л.И. |  |  |  |
| 10. | Ремонт нестандартного спортивного оборудования на спортплощадке | Рощин А.В. | июнь-август |  |  |
| 11. | Ремонт и оборудование санузлов и душевых комнат в спортзалах |  |  |  |  |
| 12. | Согласнование программ, методика и режим воспитания и обучения в части гигиенических требований с ТО Роспотребнадзора |  |  |  |  |
| 13. | Разработка технологических карт в соответствии с 10-дневным меню | Бубликова Г.Н. | июнь, июль, август |  |  |
| 14. | Согласование 10-дневного меню (завтраки) на 2009-2010 учебный год. | Бубликова Г.Н. | август |  |  |
| 15. | В компьютерном классе оборудовать рабочие места рабочими стульями обеспечивающими поддержания рациональной рабочей позы при работе в ПЭВМ |  |  |  |  |
| 16. | Иметь в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - (завести) на пищеблоке все журналы (бракеражные); журнал здоровья, С-витаминизации и т.д.) |  |  |  |  |
| 17. | Обеспечить для начальных классов, в кабинетах химии, физики раковины для мытья рук с горячим и холодным водоснабжением. | Рощин А.В. | июнь-июль | Выполнено |  |
| 18. | В мастерских трудового обучения – обеспечить (приобрести) умывальник для мытья рук, а также решить вопрос с питьевым режимом (в тех школах, где мастерские в отдельных зданиях). | Рощин А.В. | июль |  |  |
| 19. | На пищеблоках в производственных цехах: овощной, мучной, мясной цехах оборудовать подвод холодной + горячей воды. |  |  |  |  |
| 20. | Обеспечить работников пищеблока, технический персонал санитарной одеждой (халатами) не менее двух комплектов. | Рощин А.В. | июнь | Выполнено |  |
| 21. | Для сбора твердых бытовых отходов и пищевых на территории хозяйственной зоны школ имели контейнеры с крышками, установление на площадках с твердым покрытием. |  |  |  |  |
| 22. | Иметь достаточное количество (по числу учащихся) столовой посуды (тарелки 1-2-го блюда, стаканы – 200 мл). |  |  |  |  |
| 23. | Укомплектовать аптечки. Обязательно: жгут, перевязочный материал, пластырь, перекись, йод, нашатырь. | Кухленко Л.А. Зав.кабинет | июнь-август |  |  |
| 24. | В школах где питьевой режим бутилированная вода (демонтировать питьевые фантанчики) или уделать раковину для мытья рук. |  |  |  |  |
| Антитеррористическая безопасность |
| 1. | Установка ограждение по периметру |  |  |  |  |
| 2. | Установка системы видеонаблюдения |  |  |  |  |
| 3. | Установка тревожной сигнализации |  |  |  |  |
| 4. | Организация охраны |  |  |  |  |
| 5. | Оборудование экстренной связи с ОВД |  |  |  |  |
| 6. | Установка телефонов с АОН |  |  |  |  |
| 7. | Исключить возможность пребывания на территории и в непосредственной близости постороннего транспорта | Новикова Л.И. | июнь |  |  |
| 8. | Документы: |  |  |  |  |
|  | - инструкции по охране объекта ОУ |  |  |  |  |
|  | - схема территории учреждения |  |  |  |  |
|  | - список телефонов экстренной помощи |  |  |  |  |
|  | - инструкция по оказанию первой медицинской помощи |  |  |  |  |
|  | - памятка сотрудникам при угрозе терактов и обнаружения бесхозных и взрывчатых предметов |  |  |  |  |
|  | - журнал учета посетителей |  |  |  |  |
|  | - оборудованное место для хранения ключей от помещений ОУ, запасных выходов, ворот, калиток, замков от распашных решеток |  |  |  |  |
|  | - график несения службы штатными сторожами, техперсоналом и педагогическими работниками, утвержденный руководителем ОУ |  |  |  |  |
|  | - список автомобилей, имеющих право выезда на территории ОУ |  |  |  |  |
|  | - рабочая тетрадь дежурств администратора |  |  |  |  |
|  | - схема оповещения |  |  |  |  |
|  | - список телефонов правоохранительных органов и аварийных служб |  |  |  |  |
| 9. | Наличие сейфов для хранения химических реактивов. | Рощин А.В. | июнь |  |  |
| Ремонтные работы |
| 1. | Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |
| 2. | Проведение текущего ремонта | Рощин А.В. | июнь-август |  |  |
| Оформление документации |
| 1. | Штатное расписание | Новикова Л.И. |  |  |  |
| 2. | Тарификация педработников |  |  |  |  |
| 3. | Публичный доклад |  |  |  |  |
| 4. | Изменения в Устав ОУ |  |  |  |  |
| 5. | Расписание занятий в соответствие с СанПином | Таранова Т.Ю. |  |  |  |
| 6. | Подготовка документов к аккредитации | Новикова Л.И. |  | Выполнено |  |
| 7. | Анализ работы за 2008-2009 учебный год | Новикова Л.И. |  |  |  |
| 8. | План работы ОУ на 2009-2010 учебный год | Новикова Л.И. |  |  |  |
| 9. | Августовский переучет детей школьного возраста | Таранова Т.Ю. |  |  |  |
| 10. | Образовательные программы школ | Новикова Л.И. |  |  |  |

В планах текущего ремонта выделить разделы:

1. Эстетического оформления классов, столовых, рекреаций.

2. Эстетическое оформление наглядной агитации.

3. Внешний вид здания школы.

4. Территория школы.

Укрепление МТБ кабинетов:

- приобретены жалюзи в кабинеты на солнечной стороне (биол. №22, 32-1,3 кл);

- уложили на пол линолеум в кабинет №3 (музыки);

- произведены замены крышек ученических столов в кабинете №8 (англ.яз).

Укрепление МТД школы:

- побелка коридоров;

- покраска панелей;

- покраска полов;

- ремонт спортсооружений на спортивной площадке;

- установка турника.

Эстетическое оформление школы:

- замена штор в коридорах (1-3этаж);

- замена стендов «Устав школы», «Уголок правовых знаний», символика РФ;

- нижний вид здания;

- укрепление фундамента;

- покраска фундамента;

- восстановление штукатурки.